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Aktuell information om Ålösunds VA-projekt
Arbetet med att ansluta Ålösund till kommunalt vatten- och avlopp fortsätter enligt plan och flera milstolpar har uppnåtts under våren.
Projekteringen är nu avslutad och projektet har fått de viktigaste tillstånden på plats. 
Arbetet med ledningsrättsavtal pågår. Berörda fastighetsägare har fått avtal utskickade och signerade avtal kommer in löpande. När avtalsarbetet är färdigt fortsätter Lantmäteriets handläggning av ledningsrättsförrättningen.
Projektet för en dialog med Ellevio om möjligheten att samordna arbetena så att befintliga luftledningar i området kan markförläggas.

Tidplan
Planen är att byggnationen ska påbörjas under hösten 2026. 
Notera att vi inte planerar att påbörja arbetena inne i Ålösund redan under sensommaren 2026. Arbetena i Ålösund bedöms i stället påbörjas senare under hösten eller vintern 2026. 
Mer detaljerad information om tidplan och etappindelning kommer att presenteras efter sommaren när Peab har genomfört sin produktionsplanering.

Behöver jag som fastighetsägare göra något?
Nej. I dagsläget behöver fastighetsägare inte vidta några åtgärder. Vi kommer att återkomma med mer information efter sommaren.
Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Anton Djurberg, anton@iksk.se, tel: 0735369877, eller markförhandlare Jonas Olsson, jonas@compoundinterest.se, tel: 072 160 15 32.
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